# Phân tích và quản lý yêu cầu phần mềm # Kế hoạch thu thập yêu cầu

Nhóm 21 1612531 - Phạm Lương Quân 1612619 - Nguyễn Bá Thắng <Ngày 10 tháng 4 năm 2021> Table of Contents 1 Nội dung 2 2 Kế hoạch thu thập yêu cầu 3 2.1 Sản phẩm 3 2.2 Danh sách công việc và kết quả 3 2.3 Bảng chi tiết công việc 5 3 Bảng phân chia công việc 6

# Nội dung

- Xây dựng kế hoạch thu thập yêu cầu cho đồ án Online Learning English Tutors

- Kết quả của quá trình thu thập yêu cầu gồm:

  - Vision

  - Scope

  - Danh sách các bên liên quan (stakeholders)

  - Đặc tả hệ thống: danh sách nghiệp vụ và chi tiết cho từng nghiệp vụ của người dùng (mô tả, người dùng, quy trình thực hiện nghiệp vụ và thông tin).

# Kế hoạch thu thập yêu cầu

## Sản phẩm

Liệt kê các kỹ thuật thu thập yêu cầu và kết quả mong đợi cho từng kỹ thuật

| STT | Nguồn thông tin | Sản phẩm | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Các bạn học sinh, sinh viên, người bản xứ, giáo viên tiếng Anh (nguồn thông tin khách hàng) | Quan sát, biên bản phỏng vấn, kết quả survey, video phỏng vấn online | Nắm bắt được nhu cầu học tiếng Anh của mọi người và. Thu thập mong muốn chia sẻ kiến thức về tiếng Anh. Những hạn chế của chương trình đào tạo tiếng anh truyền thống hiện nay, từ đó đưa ra hướng giải quyết bằng phần mềm. |
| 2 | Những ứng dụng có chức năng tương tự(nguồn thông tin thị trường) | Xem xét lại tài liệu | Thu thập, tham khảo các điểm mạnh từ những ứng dụng tương tự đã được tung ra thị trường để sử dụng, đồng thời cố gắng khắc phục những điểm yếu, những vấn đề mà các ứng dụng đó chưa làm được |
| 3 | Tự nghĩ về các chức năng, yêu cầu | Suy nghĩ các chức năng bổ sung | Thu được các ý tưởng mới, sáng tạo |
| 4 |  | Sắp xếp các thẻ | Phân loại được người dùng, miền kiến thức, sắp xếp độ ưu tiên để hỗ trợ những gì quan trọng hơn |

## Danh sách công việc và kết quả

- Bảng chi tiết công việc dựa trên các sản phẩm trong phần 2.1

| STT | Công việc | Chuẩn bị | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Động não suy nghĩ chức năng mới, sáng tạo | - Các thông tin trên mạng | Từ 24/3 đến 31/3 |
| 2 | Xem xét tài liệu từ những ứng dụng có sẵn | - Bút, viết - Các video demo ứng dụng hay ứng dụng (nếu có) | Từ 24/3 đến 31/3 |
| 3 | Phỏng vấn sinh viên, học sinh ở một số trường đại học, trung học trên địa bàn thành phố | - Những kiến thức liên quan về phần mềm này - Danh sách những địa điểm sẽ tới - Danh sách các câu hỏi mà không thể tự giải đáp - Thiết bị ghi âm, bút viết - Biên bản phỏng vấn - Các bảng câu hỏi để khảo sát thông qua giấy - Quà tặng | Từ 24/3 đến 31/3 |
| 4 | Liên hệ, xin lịch hẹn với một số giáo viên dạy tiếng Anh | - Những kiến thức liên quan - Giấy giới thiệu - Danh sách những địa điểm sẽ tới - Danh sách các câu hỏi mà không thể tự giải đáp - Thiết bị ghi âm, bút viết - Biên bản phỏng vấn - Các bảng câu hỏi để khảo sát thông qua giấy - Quà tặng | Từ 24/3 đến 31/3 |
| 5 | Tổng hợp các thông tin cuối cùng | - Bút, viết - Những tài liệu liên quan đến phần mềm - Những biên bản phỏng vấn, các thông tin thu thập được từ trước | Từ 24/3 đến 31/3 |

## Bảng chi tiết công việc

| STT | Công việc | Phân công | Chi tiết | Thời gian thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm hiểu những thông tin cơ bản về phần mềm liên quan | Nguyễn Bá Thắng | Tìm kiếm những thông tin liên quan đến phần mềm học Online qua video, những vấn đề, thắc mắc cần giải đáp liên quan đến thực tế | Từ 24/3 đến 31/3 |
| 2 | Tìm những vấn đề, nguyên tắc cơ bản khi phỏng vấn | Phạm Lương Quân | Hiểu và nắm được những kỹ thuật cần thiết khi đi phỏng vấn khách hàng | Từ 24/3 đến 31/3 |
| 3 | Tìm kiếm các giáo viên | Nguyễn Bá Thắng | Xin giấy giới thiệu của trường để xin lịch hẹn của giáo viên | Từ 24/3 đến 31/3 |
| 4 | Lên danh sách các câu hỏi, biên bản phỏng vấn, các bảng câu hỏi dùng để khảo sát | Phạm Lương Quân | Từ những thông tin liên quan đến đề tài, chuẩn bị những danh sách các câu cần hỏi, cùng với đó là biên bản phỏng vấn. | Từ 24/3 đến 31/3 |
| 5 | Phỏng vấn lần 1 | Cả nhóm | Phỏng vấn sinh viên, học sinh | Từ 24/3 đến 31/3 |
| 6 | Phỏng vấn dự phòng | Cả nhóm | Phỏng vấn lại hoặc thêm khi cần để biết thêm thông tin hoặc kiểm tra lại thông tin | Từ 20/4 đến 01/5 |
| 7 | Bổ sung thông tin | Phạm Lương Quân | Tổng hợp thông tin từ các biên bản phỏng vấn, thông tin thu thập được từ các sản phẩm quan sát, xem xét lại tài liệu, sắp xếp các thẻ. Từ đó tổng kết lại kết quả của quá trình thu thập yêu cầu, bổ sung và chỉnh sửa cho những phần thiếu sót của hệ thống | Từ 15/5 đến 20/5 |
| 8 | Tổng kết lại báo cáo | Nguyễn Bá Thắng | Từ tất cả thông tin, tài liệu có được, bổ sung và hoàn thiện báo cáo cuối cùng | Từ 01/6 đến 10/6 |

# Bảng phân chia công việc

| MSSV | Họ và tên | Công việc | Thời gian (tự đánh giá) | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1612619 | Nguyễn Bá Thắng | Thực hiện phần 2.1 của kế hoạch thu thập yêu cầu, Kiểm tra, chỉnh sửa và báo cáo kế hoạch thu thập yêu cầu | 5h | 5h |
| 1612531 | Phạm Lương Quân | Thực hiện phần 2.2 của kế hoạch thu thập yêu cầu, Hoàn thành và tổng hợp kế hoạch thu thập yêu cầu | 5h | 5h |